| ## АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| ## новосельского сельского поселения |  |
| ## НОВОКУБАНСКого РАЙОНа |  |
| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 13.10.2021 г. | № 124 |
| п. Глубокий |  |

О внесении изменений в постановление администрации

Новосельского сельского поселения Новокубанского района

от 12 ноября 2014 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы Новосельского сельского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»»

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района от 27 июня 2014 года № 65 «О муниципальных программах Новосельского поселения Новокубанского района» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района от 12 ноября 2014 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы Новосельского сельского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2015 – 2021 годы (в редакции от 23 сентября 2015 года № 147, от 30 декабря 2015 года № 228, от 23 марта 2016 года № 56, от 24 июня 2016 года № 101, от 24 августа 2016 года № 126, от 16 сентября 2016 года № 144, от 29 декабря 2016 года № 209,от 19 апреля 2017 года № 33, от 25 октября 2017 года № 83, от 28 декабря 20017 года № 107, от 21 февраля 2018 года № 16, от 23 мая 2018 года № 48, от 22 августа 2018 года № 67, от 21 ноября 2018 года № 100, от 21 декабря 2018 года № 111, от 22 января 2019 года № 3, от 20 марта 2019 года № 34, от 24 апреля 2019 года № 49, от 22 мая 2019 года № 56, от 23 октября 2019 года № 122, от 11 декабря 2019 года № 136, от 11 декабря 2019 года № 136, от 22 января 2020 года № 3, от 18 марта 2020 года № 28, от 19 августа 2020 года № 65, от 16 сентября 2020 года № 87, от 18 ноября 2020 года № 115, от 09 декабря 2020 года № 138, от 23 декабря 2020 года № 162, от 17 февраля 2021 года № 13, от 9 марта 2021 года № 22, от 2 августа 2021 года № 89, от 15 сентября 2021 года № 101), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановления вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района                                                                    А.Е.Колесников

Приложение

к постановлению администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района

от 13.10.2021 г. № 124

«Приложение

к постановлению администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района

от 12 ноября 2014 года № 128

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

# «КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы Новосельского сельского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района; МУП «Новый путь» |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»; подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; |
|  | мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации. |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение устойчивого территориального развития Новосельского сельского поселения Новокубанского района посредством совершенствования системы благоустройства поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды; развитие сети автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новосельского сельского поселения Новокубанского района и создание условий для комфортного проживания граждан; снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Новосельского сельского поселения Новокубанского района; эффективное использование энергетических ресурсов Новосельского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задачи муниципальной программы | разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы; строительство, реконструкция автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района, включая проектно-изыскательские работы; выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края; выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов; установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района; проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселения, межевание земельных участков. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы; содержание автомобильных дорог местного значения, включая проектные работы; очищенные от снега и наледи дороги и тротуары; обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Система критериев реализации Программы формируется в виде целевых показателей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не выделяются, сроки реализации 2015-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 43030,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 27712,7 тысяч рублей; за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 15317,4 тысяч рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скоростей движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению затрат на автомобильные перевозки 1,3 – 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий – на 12 – 15 процентов.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально экономического развития поселения.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность) на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) прочно заняла место в ряду важнейших социально-экономических и демографических проблем Новосельского сельского поселения Новокубанского района в частности.

Основными недостатками сложившейся дорожной инфраструктуры Новосельского сельского поселения  являются:

неразвитость сети местных дорог;

низкая пропускная способность улиц;

применение для регулирования движения устаревших методов и технических средств, ориентированных на движение транспортных потоков малой плотности;

практическое отсутствие системы обеспечения парковок.

В свою очередь, организация движения пешеходов на территории Новосельского сельского поселения в настоящее время имеет следующие недостатки:

слабая развитость сети надземных пешеходных переходов;

недостаточное количество тротуаров, содержание тротуаров в состоянии, непригодном для движения пешеходов;

отсутствие или недостаточное освещение проезжей части и тротуаров.

Учитывая складывающуюся обстановку, можно предположить, что в ближайшие годы обстановка с БДД в случае непринятия адекватных мер будет обостряться.

Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

В результате проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на территории Новосельского сельского поселения установлено, что отсутствие или неправильное применение технических средств организации дорожного движения является сопутствующей причиной трети всех дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия по установке новых, замене и модернизации существующих технических средств организации дорожного движения должны позволить переломить негативную тенденцию к возрастанию тяжести и количества дорожно-транспортных происшествий на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит к вопросам местного самоуправления дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование программно-целевого метода решения проблемы безопасности дорожного движения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района направлено на создание условий для обеспечения безопасного и комфортного передвижения автомобильных и пешеходных потоков в границах Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Ежегодные анализы аварийности выявляют очаги повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Условием достижения цели Программы является реализация следующей задачи - установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения (обустройство и модернизация существующих светофорных объектов, устройство искусственных дорожных неровностей в местах повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, установка леерных ограждений с целью организации транспортных потоков, разработка проектов организации дорожного движения, схем расположения технических средств организации дорожного движения) на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения, в том числе программ по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах.

В предстоящий период на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация

действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей

мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации

Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

3.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение в соответствии с законодательством.

3.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

3.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ

Основной целью Программы является снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого территориального развития Новосельского сельского поселения Новокубанского района посредством совершенствования системы благоустройства поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, развитие сети автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новосельского сельского поселения Новокубанского района и создание условий для комфортного проживания граждан, снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Новосельского сельского поселения Новокубанского района, создание условий для обеспечения безопасности населения Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение задач, включающих в себя следующие основные направления:

разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы;

строительство, реконструкция автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района, включая проектно-изыскательские работы

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;

установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района;

проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

приведение нормативно-правовой базы градостроительной деятельности поселения в соответствие требованиям федерального законодательства.

Целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2015-2021 годы. Этапы не выделяются.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение задач:

подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» - направлена развитие на планомерное сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям и работающих в режиме перегрузки, снижению количества дорожно-транспортных происшествий;

подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» - направлена на снижение количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10%;

сокращение количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15%;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - позволит осуществить проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации – направлена на реализацию мероприятий позволит осуществить подготовку градостроительной и землеустроительной документации поселения, тем самым содействуя развитию инвестиционных процессов, сохранению экологического благополучия населения и защите окружающей природной среды, историко-культурного наследия, определению основных направлений социально-экономического развития территорий поселений. Межевание земельных участков.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств краевого и местного бюджетов. Потребность в финансовых ресурсах определена, исходя из необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Сведения об общем объеме финансирования по основным мероприятиям муниципальной программы по годам ее реализации приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 3241,1 | 0,0 | 2002,0 | 1239,1 | 0,0 |
| 2016 год | 1573,8 | 0,0 | 0,0 | 1573,8 | 0,0 |
| 2017 год | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 |
| 2018 год | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 |
| 2019 год | 21079,2 | 0,0 | 18582,7 | 2496,5 | 0,0 |
| 2020 год | 4788,6 | 0,0 | 3590,4 | 1198,2 | 0,0 |
| 2021 год | 4670,7 | 0,0 | 3537,6 | 1133,1 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 38164,9 | 0,0 | 27712,7 | 10452,2 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |
| 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |
| 2019 год | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 |
| 2020 год | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 |
| 2021 год | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 2816,4 | 0,0 | 0,0 | 2816,4 | 0,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 |
| 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |
| 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |
| 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |
| Мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 |
| 2016 год | 305,5 | 0,0 | 0,0 | 305,5 | 0,0 |
| 2017 год | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 0,0 |
| 2018 год | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
| 2019 год | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 |
| 2020 год | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
| 2021 год | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |
| Итого по мероприятию | 615,5 | 0,0 | 0,0 | 615,5 | 0,0 |
| Общий объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 3866,7 | 0,0 | 2002,0 | 1864,7 | 0,0 |
| 2016 год | 2586,3 | 0,0 | 0,0 | 2586,3 | 0,0 |
| 2017 год | 2118,0 | 0,0 | 0,0 | 2118,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2104,8 | 0,0 | 0,0 | 2104,8 | 0,0 |
| 2019 год | 21629,2 | 0,0 | 18582,7 | 3046,5 | 0,0 |
| 2020 год | 5282,3 | 0,0 | 3590,4 | 1691,9 | 0,0 |
| 2021 год | 5442,8 | 0,0 | 3537,6 | 1905,2 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 43030,1 | 0,0 | 27712,7 | 15317,4 | 0,0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новосельского сельского поселения Новокубанского района в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальными учреждениями Новосельского сельского поселения Новокубанского района муниципальных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

- 6. Методика оценки эффективности

- реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой, предусмотренной постановлением администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района от 23 октября 2020 года № 111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельского сельского поселения Новокубанского района» (далее – постановление от 23 октября 2020 года № 111).

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

- Участники муниципальной программы в ходе ее реализации могут выступать в качестве Муниципальных заказчиков и Исполнителей, осуществляя свои полномочия на основании пунктов 4.9 и 4.11 раздела 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельского сельского поселения Новокубанского района, утвержденного постановлением администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района от 23 октября 2020 года № 111 соответственно.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района. Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ хода выполнения муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в бухгалтерию администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в бухгалтерию администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад должен содержать:

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района                                                                    А.Е.Колесников

Приложение № 1

к муниципальной программе Новосельского сельского поселения

Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Новосельского сельского поселения Новокубанского района

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Таблица

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1,94 | 0,2 |
| 2 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | километров отремонтированных дорог |  | 1,72 | 1,77 | 1,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Улучшение состояния тротуаров в асфальтобетонном исполнении | километров |  | 0,5 | 0,52 | 0,0 | 0,53 | 0,18 | 0,0 | 0,1 |
| 4 | Улучшение состояния проездов и внутридворовых территорий в районе МКД в асфальтобетонном исполнении | Метров квадратных |  | 549 | 567 | 0,0 | 587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение мероприятий по установке дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения автомобильных дорог по предписаниям ОГИБДД | штук |  | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 97,0 | 39,0 | 4,0 | 5,0 |
| 6 | Текущий ремонт сетей уличного освещения в п. Глубоком и с. Новосельском | Штук/метров |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 60,0 | 15,0 |
| 7 | Повышение уровня удобств для пассажиров в результате установки современных остановочных павильонов | штук |  | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м |  | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. |  | 21,69 | 21,47 | 21,26 | 21,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. |  | 9,113 | 9,022 | 8,932 | 8,932 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м |  | 148,23 | 146,74 | 145,28 | 145,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, создание инженерно-топографического плана, межевание земельных участков | штук |  | 1 | 27,0 | 6,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                               А.Е.Колесников

Приложение № 2

к муниципальной программе Новосельского сельского поселения

Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

# ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Новосельского сельского поселения Новокубанского района

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Таблица

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель - развитие сети автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; строительство, реконструкция автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе: |  | 2015 год | 3241,1 | 0,0 | 2002,0 | 1239,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 1573,8 | 0,0 | 0,0 | 1573,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 21079,2 | 0,0 | 18582,7 | 2496,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 4788,6 | 0,0 | 3590,4 | 1198,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 4670,7 | 0,0 | 3537,6 | 1133,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 38164,9 | 0,0 | 27712,7 | 10452,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015 год | 2986,5 | 0,0 | 2002,0 | 984,5 | 0,0 | приведение в соответствии с ГОСТ автодорожной сети, разработка ПСД, осуществление строительного контроля | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 19560,7 | 0,0 | 18582,7 | 978,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 3779,4 | 0,0 | 3590,4 | 189,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 3723,8 | 0,0 | 3537,6 | 186,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30050,4 | 0,0 | 27712,7 | 2337,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приведение в соответствии с ГОСТ автодорожной сети, разработка ПСД, осуществление строительного контроля | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 1296,1 | 0,0 | 0,0 | 1296,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 1173,9 | 0,0 | 0,0 | 1173,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 527,3 | 0,0 | 0,0 | 527,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 1345,3 | 0,0 | 0,0 | 1345,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 365,2 | 0,0 | 0,0 | 365,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 572,7 | 0,0 | 0,0 | 572,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5280,5 | 0,0 | 0,0 | 5280,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка проектной документации, составление сметной документации, строительный контроль |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление строительного контроля, разработка сметной документации | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 447,1 | 0,0 | 0,0 | 447,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 174,2 | 0,0 | 0,0 | 174,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 621,3 | 0,0 | 0,0 | 621,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Содержание автомобильных дорог местного значения - Зачистка снега на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, очистка бордюров от наносного грунта и мусора |  | 2015 год | 254,6 | 0,0 | 0,0 | 254,6 | 0,0 | зимнее содержание дорог общего пользования местного значения, установка дорожных знаков на дорогах местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 277,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 535,6 | 0,0 | 0,0 | 535,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 574,7 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 173,2 | 0,0 | 0,0 | 173,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2212,7 | 0,0 | 0,0 | 2212,7 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2015 год | 3241,1 | 0,0 | 2002,0 | 1239,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 1573,8 | 0,0 | 0,0 | 1573,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 21079,2 | 0,0 | 18582,7 | 2496,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 4788,6 | 0,0 | 3590,4 | 1198,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 4670,7 | 0,0 | 3537,6 | 1133,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 38164,9 | 0,0 | 27712,7 | 10452,2 | 0,0 |  |  |
| подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  | 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2816,4 | 0,0 | 0,0 | 2816,4 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.1 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  | 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог общего пользования местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 122,4 | 0,0 | 0,0 | 122,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1288,9 | 0,0 | 0,0 | 1288,9 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2 | Техническое обслуживание и ремонт систем наружного освещения Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог общего пользования местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 407,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 641,6 | 0,0 | 0,0 | 641,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1296,3 | 0,0 | 0,0 | 1296,3 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.3 | Ремонт остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта по адресу: с. Новосельское, ул.Кирова,62 |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог общего пользования местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 231,2 | 0,0 | 0,0 | 231,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 231,2 | 0,0 | 0,0 | 231,2 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2816,4 | 0,0 | 0,0 | 2816,4 | 0,0 |  |  |
| подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель - эффективное использование энергетических ресурсов на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача - формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новосельского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения; запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической безопасности |  | 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.1 | Установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |  | 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по энергосбережению и энергетической безопасности | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.2 | Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по энергосбережению и энергетической безопасности | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |  |  |
| Мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1: Организация разработки градостроительной и землеустроительной документации |  | 2015 год | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 305,5 | 0,0 | 0,0 | 305,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 615,5 | 0,0 | 0,0 | 615,5 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Межевание земельных участков с созданием инженерно-топографического плана) |  | 2015 год | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | актуализация схемы территориального планирования и правил землепользования и застройки сельских поселений | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 305,5 | 0,0 | 0,0 | 305,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 615,5 | 0,0 | 0,0 | 615,5 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  | 2015 год | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 305,5 | 0,0 | 0,0 | 305,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 615,5 | 0,0 | 0,0 | 615,5 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2015 год | 3866,7 | 0,0 | 2002,0 | 1864,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2586,3 | 0,0 | 0,0 | 2586,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2118,0 | 0,0 | 0,0 | 2118,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2104,8 | 0,0 | 0,0 | 2104,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 21629,2 | 0,0 | 18582,7 | 3046,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 5282,3 | 0,0 | 3590,4 | 1691,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 5442,8 | 0,0 | 3537,6 | 1905,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 43030,1 | 0,0 | 27712,7 | 15317,4 | 0,0 |  |  |

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района                                                                    А.Е.Колесников

Приложение № 3

к муниципальной программе Новосельского сельского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

# Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»

- ПАСПОРТ

# подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»

| Координатор подпрограммы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района; МУП «Новый путь» |
| Цели подпрограммы | развитие сети автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; строительство, реконструкция автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района. |
| Задачи подпрограммы | выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Новосельского сельского поселения Новокубанского района. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Новосельского сельского поселения Новокубанского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы не выделяются, сроки реализации 2015-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 38164,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 27712,7 тысяч рублей; за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 10452,2 тысяч рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является:

развитие сети автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Задачами подпрограммы являются:

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района;

выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Целевые показатели приведены в таблице № 1.

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы. Этапы не выделяются.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы « Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1,94 | 0,2 |
| 2 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | километров отремонтированных дорог | 3 | 1,72 | 1,77 | 1,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Улучшение состояния тротуаров в асфальтобетонном исполнении | километров | 3 | 0,5 | 0,52 | 0,0 | 0,53 | 0,18 | 0,0 | 0,1 |
| 4 | Улучшение состояния проездов и внутридворовых территорий в районе МКД в асфальтобетонном исполнении | Метров квадратных | 3 | 549 | 567 | 0,0 | 587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы

В перечень мероприятий подпрограммы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели программы, которые приведены в таблице № 2.

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Цель - развитие сети автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; строительство, реконструкция автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог Новосельского сельского поселения Новокубанского района; выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: |  | 2015 год | 3241,1 | 0,0 | 2002,0 | 1239,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 1573,8 | 0,0 | 0,0 | 1573,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 21079,2 | 0,0 | 18582,7 | 2496,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 4788,6 | 0,0 | 3590,4 | 1198,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 4670,7 | 0,0 | 3537,6 | 1133,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 38164,9 | 0,0 | 27712,7 | 10452,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015 год | 2986,5 | 0,0 | 2002,0 | 984,5 | 0,0 | приведение в соответствии с ГОСТ автодорожной сети, разработка ПСД, осуществление строительного контроля | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 19560,7 | 0,0 | 18582,7 | 978,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 3779,4 | 0,0 | 3590,4 | 189,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 3723,8 | 0,0 | 3537,6 | 186,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30050,4 | 0,0 | 27712,7 | 2337,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приведение в соответствии с ГОСТ автодорожной сети, разработка ПСД, осуществление строительного контроля | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 1296,1 | 0,0 | 0,0 | 1296,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 1173,9 | 0,0 | 0,0 | 1173,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 527,3 | 0,0 | 0,0 | 527,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 1345,3 | 0,0 | 0,0 | 1345,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 365,2 | 0,0 | 0,0 | 365,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 572,7 | 0,0 | 0,0 | 572,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5280,5 | 0,0 | 0,0 | 5280,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка проектной документации, составление сметной документации, строительный контроль |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление строительного контроля, разработка сметной документации | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 447,1 | 0,0 | 0,0 | 447,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 174,2 | 0,0 | 0,0 | 174,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 621,3 | 0,0 | 0,0 | 621,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Содержание автомобильных дорог местного значения - Зачистка снега на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, очистка бордюров от наносного грунта и мусора |  | 2015 год | 254,6 | 0,0 | 0,0 | 254,6 | 0,0 | зимнее содержание дорог общего пользования местного значения, установка дорожных знаков на дорогах местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 277,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 535,6 | 0,0 | 0,0 | 535,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 574,7 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 173,2 | 0,0 | 0,0 | 173,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2212,7 | 0,0 | 0,0 | 2212,7 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2015 год | 3241,1 | 0,0 | 2002,0 | 1239,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 1573,8 | 0,0 | 0,0 | 1573,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 21079,2 | 0,0 | 18582,7 | 2496,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 4788,6 | 0,0 | 3590,4 | 1198,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 4670,7 | 0,0 | 3537,6 | 1133,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 38164,9 | 0,0 | 27712,7 | 10452,2 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы приведены в таблице № 3.

Таблица №3

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 3241,1 | 0,0 | 2002,0 | 1239,1 | 0,0 |
| 2016 год | 1573,8 | 0,0 | 0,0 | 1573,8 | 0,0 |
| 2017 год | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 |
| 2018 год | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 |
| 2019 год | 21079,2 | 0,0 | 18582,7 | 2496,5 | 0,0 |
| 2020 год | 4788,6 | 0,0 | 3590,4 | 1198,2 | 0,0 |
| 2021 год | 4670,7 | 0,0 | 3537,6 | 1133,1 | 0,0 |
| Итого по мероприятию | 38164,9 | 0,0 | 27712,7 | 10452,2 | 0,0 |
| Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 3241,1 | 0,0 | 2002,0 | 1239,1 | 0,0 |
| 2016 год | 1573,8 | 0,0 | 0,0 | 1573,8 | 0,0 |
| 2017 год | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 |
| 2018 год | 1102,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,0 | 0,0 |
| 2019 год | 21079,2 | 0,0 | 18582,7 | 2496,5 | 0,0 |
| 2020 год | 4788,6 | 0,0 | 3590,4 | 1198,2 | 0,0 |
| 2021 год | 4670,7 | 0,0 | 3537,6 | 1133,1 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 38164,9 | 0,0 | 27712,7 | 10452,2 | 0,0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района - координатор подпрограммы. Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности участников подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы.

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района                                                                    А.Е.Колесников

Приложение № 4

к муниципальной программе Новосельского сельского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

- Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

- ПАСПОРТ

# подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения»

| Координатор подпрограммы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района; МУП «Новый путь» |
| Цели подпрограммы | снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Новосельского сельского поселения Новокубанского района. |
| Задачи подпрограммы | установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы не выделяются, сроки реализации 2015-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2816,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 2816,4 тысяч рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является:

снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Задачей подпрограммы является:

установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Целевые показатели приведены в таблице № 1.

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы. Этапы не выделяются.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Выполнение мероприятий по установке дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения автомобильных дорог по предписаниям ОГИБДД | штук | 3 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 97,0 | 39,0 | 4,0 | 5,0 |
| 2 | Текущий ремонт сетей уличного освещения в п. Глубоком и с. Новосельском | Штук/метров | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 60,0 | 15,0 |
| 3 | Повышение уровня удобств для пассажиров в результате установки современных остановочных павильонов | штук | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы

В перечень мероприятий подпрограммы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели программы, которые приведены в таблице № 2.

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Цель: снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  | 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2816,4 | 0,0 | 0,0 | 2816,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новосельского сельского поселения Новокубанского района | 3 | 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог общего пользования местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 122,4 | 0,0 | 0,0 | 122,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1288,9 | 0,0 | 0,0 | 1288,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Техническое обслуживание и ремонт систем наружного освещения Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог общего пользования местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 407,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 641,6 | 0,0 | 0,0 | 641,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1296,3 | 0,0 | 0,0 | 1296,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Ремонт остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта по адресу: с. Новосельское, ул.Кирова,62 |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог общего пользования местного значения | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 231,2 | 0,0 | 0,0 | 231,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 231,2 | 0,0 | 0,0 | 231,2 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |  | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2816,4 | 0,0 | 0,0 | 2816,4 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы приведены в таблице № 3.

Таблица №3

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Основное мероприятие 1: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |
| 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |
| 2019 год | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 |
| 2020 год | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 |
| 2021 год | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1 | 2816,4 | 0,0 | 0,0 | 2816,4 | 0,0 |
| Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |
| 2018 год | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 0,0 |
| 2019 год | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 |
| 2020 год | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 |
| 2021 год | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 2816,4 | 0,0 | 0,0 | 2816,4 | 0,0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района - координатор подпрограммы. Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности участников подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы.

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района                                                                    А.Е.Колесников

Приложение № 5

к муниципальной программе Новосельского сельского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- ПАСПОРТ

# подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Координатор подпрограммы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| Цели подпрограммы | эффективное использование энергетических ресурсов на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района. |
| Задачи подпрограммы | формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новосельского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения; запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | система критериев реализации Программы формируется в виде целевых показателей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы не выделяются, сроки реализации 2015-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1433,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 1433,3 тысяч рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

эффективное использование энергетических ресурсов на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Задачами подпрограммы являются:

формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новосельского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения;

запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности.

Целевые показатели приведены в таблице № 1.

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы. Этапы не выделяются.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 3 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 3 | 21,69 | 21,47 | 21,26 | 21,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 3 | 9,113 | 9,022 | 8,932 | 8,932 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 3 | 148,23 | 146,74 | 145,28 | 145,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы

В перечень мероприятий подпрограммы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели программы, которые приведены в таблице № 2.

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Цель: Эффективное использование энергетических ресурсов на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новосельского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения; запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической безопасности |  | 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | 3 | 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по энергосбережению и энергетической безопасности | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по энергосбережению и энергетической безопасности | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 |  | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы приведены в таблице № 3.

Таблица №3

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической безопасности |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 |
| 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |
| 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |
| 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |
| Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 498,3 | 0,0 |
| 2016 год | 707,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 0,0 |
| 2017 год | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 |
| 2018 год | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 1433,3 | 0,0 | 0,0 | 1433,3 | 0,0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района - координатор подпрограммы. Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности участников подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы.

.».

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района                                                                    А.Е.Колесников